РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

### АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2022г. № 96

сл. Криворожье

Об утверждении  плана реализации муниципальной

программы Криворожского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Криворожского сельского поселения» на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Криворожского сельского поселения от 19.02.2018 № 16 «Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криворожского сельского поселения», Администрация Криворожского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Криворожского сельского поселения» на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения		                                    Л.К.Донченко

Постановление вносит сектор экономики и финансов

Администрации Криворожского сельского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Криворожского сельского поселения

от 18.11.2022г. № 96

План

реализации муниципальной программы  Криворожского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Криворожского сельского поселения» на 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | бюджет Миллеровского района | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской местности | Администрация Криворожского сельского поселения ведущий специалист Дмитриченко Г.С. | Стабилизация демографической ситуации в сельской местности; сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах | весь период | 11536,3 | 11490,0 | 11,4 | 34,9 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в Криворожском сельском поселении | Администрация Криворожского сельского поселения ведущий специалист Дмитриченко Г.С. | Сокращение потребности граждан, проживающих и работающих на территории Криворожского сельского поселения в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - Подпрограмма Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | Администрация Криворожского сельского поселения ведущий специалист Дмитриченко Г.С. | Стабилизация демографической ситуации в сельской местности; сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах. | весь период | 11536,3 | 11490,0 | 11,4 | 34,9 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем молодых семей в Криворожском сельском поселении | Администрация Криворожского сельского поселения ведущий специалист Дмитриченко Г.С. | улучшение жилищных условий молодыми семьями – участниками программы |  |  |  |  |  |  |