Единый аналитический план реализации муниципальной программы Криворожского сельского поселения

*«*Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Криворожского сельского поселения*»* на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Криворожского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Криворожского сельского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Криворожское сельское поселение» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1 «Заключение муниципального контракта» | Х | 29.03.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 2 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения» | Х | 31.12.2025 | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Контрольная точка 2.1 «Заключение муниципального контракта» |  |  | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.0 | Комплекс процессных мероприятий «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Криворожского сельского поселения» |  |  | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1 «Заключение муниципального контракта» |  |  | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 2. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Криворожского сельского поселения Миллеровского района» |  |  | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1. «Заключение муниципального контракта» |  |  | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Мероприятие (результат) 3. Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды» |  |  | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 2.6. | Контрольная точка 3.1. «Заключение муниципального контракта» |  |  | Администрация Криворожского сельского поселения, Мягких Т.А., ведущий специалист | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |