РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРИВОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРИВОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 29.01.2018 года № 6

сл. Криворожье

**О проведении неотложных противопаводковых мероприятий в**

**Криворожском сельском поселение в 2018 году**

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12. 1994 г. № 68 – ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.9 ст.31 Устава муниципального образования «Криворожское сельское поселение», в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения в период половодья (паводка) в 2018 году

1. Создать противопаводковую комиссию, организовать осуществление комплекса мер противопаводковых работ, направленных на создание сил и средств для предотвращения ущерба в период паводка, с обеспечением дежурства в опасных местах паводка на территории Криворожского сельского поселения (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Криворожского сельского поселения (приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, главам КФХ независимо от форм собственности принять участие в выполнении противопаводковых мероприятий, предоставить необходимую технику (приложение № 3).
4. Организовать подготовку временного пункта размещения и жизнеобеспечения на случай необходимости эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления и оказанию помощи пострадавшему населению.
5. Обеспечить своевременное оповещение и информирование населения, проживающего в зонах возможных подтоплений, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением паводка.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента размещения на официальном сайте Администрации Криворожского сельского поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Криворожского сельского поселения С.Д.Луганцев

Приложение № 1

к Распоряжению

Администрации Криворожского

сельского поселения

от 29.01.2018 г. № 6

Состав комиссии

по координации и контролю

за проведением неотложных противопаводковых мероприятий

1. Председатель комиссии - Луганцев С.Д. глава Администрации Криворожского сельского поселения

2. Секретарь комиссии - Дмитренко М.А. специалист Администрации Криворожского сельского поселения

Члены комиссии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Контактный телефон |
| 1 | Лукьянченко Владимир Васильевич | Инспектор ВУС Администрации Криворожского сельского  поселения | 8-903-438-47-83 |
| 2 | Одинцов Александр Николаевич | Директор МУП «ЖКХ Криворожское» | 8-903-463-48-84 |
| 3 | Зоренко Людмила Викторовна | Директор МБОУ Криворожской СОШ | 8-960-459-84-00 |
| 4 | Овчаров Владимир Валентинович | Директор Криворожского филиала Миллеровского СПО | 8-909-437-54-46 |
| 5 | Добрунов Сергей Дмитриевич | Главный врач Криворожской участковой больницы | 8-906-417-71-13 |
| 6 | Афанасьев Владимир Викторович | Начальник ПЧ-230 Миллеровского района ГКУ Ростовской области «ППС Ростовской области» | 8-988-533-68-35 |
| 7 | Кугатов Александр Николаевич | Ведущий инженер ООО «ДонАгро» | 8-906-180-23-55 |
| 8 | Свечкарева Вера Петровна | Директор МБУК «Криворожский ИКЦ» | 8-960-454-61-25 |
| 9 | Донченко Алексей Федорович | Мастер Криворожского участка филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» по «Северные электрические сети» Миллеровский РЭС | 8-903-433-84-53 |
| 10 | Скорытченко Геннадий Петрович | Мастер ОАО «Ростелеком» | 8-906-416-42-35 |
| 12 | Мисюкова Елена Геннадьевна | Заведующая МДОУ Криворожский детский сад | 8-906-416-10-06 |
| 13 | Хилько Ирина Александровна | Директор МБОУ Н-Ольховской СОШ | 8-906-184-58-43 |

Приложение № 2

к Распоряжению

Администрации Криворожского

сельского поселения

от 29.01.2018 г. № 6

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации Криворожского

сельского поселения

С.Д.Луганцев

План

мероприятий по подготовке к паводкоопасному сезону и пропуску паводковых вод на территории Криворожского сельского поселения в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнители, соисполнители | Сроки выполнения |
| 1 | Анализ развития возможной паводковой обстановки, ее влияние на бесперебойную работу объектов экономики и безопасность населения, определение зоны возможных подтоплений, уточнения перечня населенных пунктов, подверженных угрозам паводка, а также количества населения, дворов попадающего в зоны подтопления. | Глава Администрации, ведущий специалист Криворожского сельского поселения | февраль |
| 2 | Корректировка планирующих документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных осложнением паводковой обстановки. | Глава Администрации, ведущий специалист Криворожского сельского поселения | февраль |
| 3 | Обеспечение постоянного информирования населения о паводковой обстановке. | Глава Администрации, ведущий специалист Криворожского сельского поселения | В течение паводкового периода |
| 4 | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности всех уровней по вопросу подготовки к паводку и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. | Глава Администрации, ведущий специалист Криворожского сельского поселения | март |
| 5 | Организация работы противопаводковой комиссии на период проведения работ по пропуску весеннего половодья. | Глава Администрации, ведущий специалист Криворожского сельского поселения | с 1 марта 2018 г. |
| 6 | Проведение мониторинга ледовой обстановки на естественных водоемах и объемов снежного покрова. | Глава Администрации, ведущий специалист Криворожского сельского поселения | март |
| 7 | Определение мест возможного затора льда и разливов, заторных (зажорных) участков (в местах мостов, изгибов рек и т.п.). | Глава Администрации, ведущий специалист Криворожского сельского поселения | март |
| 8 | Уточнение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения при осложнении паводковой обстановки. | Глава Администрации, ведущий специалист Криворожского сельского поселения | март |
| 9 | Проведение разъяснительной работы по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками | Глава Администрации, ведущий специалист Криворожского сельского поселения | март |
| 10 | Организовать подготовку к развертыванию пунктов приема и временного размещения населения, пострадавшего от наводнения. | Глава Администрации, ведущий специалист Криворожского сельского поселения | март |
| 12 | Отработать порядок взаимодействия с соседними поселениями на период паводка. | Глава Администрации, ведущий специалист Криворожского сельского поселения | март |
| 13 | Организовать круглосуточное дежурство в период прохождения паводка.  Производить доклад об уровне воды по тел согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 и с 20.00 проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | Глава Администрации, ведущий специалист Криворожского сельского поселения | март |

Приложение № 3

к Распоряжению

Администрации Криворожского

сельского поселения

от 29.01.2018 г. № 6

Привлекаемые силы и средства при ликвидации последствий затоплений территории Криворожского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждений, организаций, КФХ привлекаемых по ликвидации последствий затоплений | Телефоны | Техника, привлекаемая по ликвидации последствий затоплений |
| 1 | Администрация Криворожского сельского поселения | 8(86385)58-7-04 | Мотопомпы -2 шт.,  лодка-1 шт. |
| 2 | МУП «ЖКХ Криворожское» | 8(86385)58-3-33 | Погрузчик универсальный ПУ-07 на базе Беларус |
| 3 | МБОУ Криворожская СОШ | 8(86385)58-4-55  8(86385)58-3-22 | Автобус ПАЗ-32053  КЕ-382 |
| 4 | Криворожский филиал Миллеровского СПО | 8(86385)58-6-73 | ГАЗ-3307  КА- 789 с продуктами |
| 5 | Криворожская участковая больница | 8(86385)58-3-60 | Скорая помощь  А-046 ТМ |
| 6 | ООО « ДонАгро» | 89061802355 | МТЗ-1221 с телегой |
| 7 | ПЧ-230 Миллеровского района ГКУ Ростовской области «ППС Ростовской области» | 8(86385)58-6-33  8(86385)58-6-21 | Урал АЦ-5,5/40  К 576 РС |
| 8 | Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | 8(86385)58-3-95 | УАЗ-0179 НО |
| 9 | МБОУ Н-Ольховская СОШ | 8(86385)51-3-35 | Автобус ПАЗ-32053  В 746 КТ |
| 10 | ИП Власенко А.В. | 8(86385)51-3-40 | МТЗ-1221 с телегой |
| 11 | ИП Семыкина В.И. | 8(86385)51-3-68 | МТЗ-1221 с телегой |

Лица, задействованные в противопаводковых мероприятиях

на территории Криворожского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организаций и КФХ | Фамилия, Имя, Отчество |
| 1 | Администрация Криворожского сельского поселения | Никулин Сергей Александрович |
| 2 | МУП «ЖКХ Криворожское» | Попенко Юрий Александровичч |
| 2 | Криворожская участковая больница | Ветров Сергей Александрович |
| 3 | Криворожский филиал Миллеровского СПО | Заболотный Иван Иванович |
| 4 | МБОУ Криворожская СОШ | Лаптуров Сергей Федорович |
| 7 | Филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» | Полуянов Александр Павлович  Волненко Сергей Александрович |
| 8 | ПЧ-230 Миллеровского района ГКУ Ростовской области «ППС Ростовской области» | Соболев Владимир Николаевич  Попов Александр Викторович |
| 9 | ИП Власенко А.В. | Солоп Эмиль Гашим оглы  Яценко Сергей Васильевич |
| 10 | ИП Семыкина В.И. | Надтока Алексей Николаевич  Загоскин Алексей Дмитриевич |